修正「農村社區土地重劃條例施行細則」

中華民國九十八年六月三日內政部內授中辦地字第 0980724510 號令修

正發布第 15  條條文

第 15 條   辦理重劃區工程之規劃設計、發包、施工及決算程序如下：

一、現況調查。

二、現況測量。

三、道路與溝渠中心位置之測量及釘樁。

四、重劃區土地模擬分配位置圖之繕製。

五、工程設計。

六、工程設計預算書、圖之編製。

七、工程發包。

八、放樣施工。

九、施工管理。

十、工程驗收及移交接管。

十一、決算辦理。

溝渠工程之規劃設計，在農田水利會事業區域內者，應通知該管農田水利

會派員參與。